永城市日月湖佛光寺南侧海棠园绿化工程

施工招标文件

采购编号：永财采购【2018】16号

招标编号：永公采【2018】016号

招 标 人：永城市日月湖开发管理委员会

招标代理：河南天一工程管理有限公司

日    期：二○一八年三月

目     录

第一卷	2

第1章	招标公告	3

第2章	投标人须知	6

第3章	评标办法	17

第4章	合同条款及格式	22

第二卷	28

第5章	施工图纸或工程量清单	29

第三卷	30

第6章	技术标准和要求（合同技术条款）	31

第四卷	32

第7章	投标文件格式.................................................................................................33

# 第一卷

第1章 招标公告

永城市日月湖佛光寺南侧海棠园绿化工程

公开招标公告

1.招标条件

河南天一工程管理有限公司受永城市日月湖开发管理委员会的委托，就永城市日月湖佛光寺南侧海棠园绿化工程进行国内公开招标，本项目已具备招标条件，现欢迎具有相应资质的潜在投标人参加。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

项目名称：永城市日月湖佛光寺南侧海棠园绿化工程

采购编号：永财采购【2018】16号

招标编号：永公采【2018】016号

工程概况：海棠园绿化

建设地点：永城市日月湖景区内

资金来源：财政

2.2标段划分：一个标段（控制价：120万元）

2.3施工工期：60日历天

2.4质量：合格

- 投标人资质要求

- 3.1投标人在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，且持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、安全生产许可证，其经营范围必须包含园林绿化。

3.2投标企业须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；拟任项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证，并无在建工程；

3.3投标人须具有2015年1月1日以来不低于500万的类似工程业绩（以合同签订时间为准）；

3.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；投标人应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询打印并将打印件加盖单位公章做在投标文件中。

3.5本项目不接受联合体投标；

3.6开标时须提交企业（或工程）所在地人民检察院或商丘市人民检察院出具的无行贿记录证明（查询日期发布公告之后，查询法人、项目经理、委托人）；

4、投标报名及领取招标文件时间

4.1本项目采用网上报名：凡有意参加投标者，请使用企业数字证书登录永城市公共资源交易中心网站（http://www.ycggzyjy.com/）进入投标专区进行网上报名并下载招标文件。

4.2报名及招标文件下载时间：2018年3月20日至2018年3月29日18：00时。

4.3招标文件售价：500元/份（开标前由代理公司现场统一收取）

4.4保证金缴纳：详见招标文件内投标人须知前附表

请在规定时间内报名，超过时间将停止报名。

特别提醒：未在永城市公共资源交易中心办理数字证书的投标人请在永城市公共资源交易中心登记入库办理数字证书。

投标人报名操作说明书请在永城市公共资源交易网站下载专区下载。

5、投标文件的递交及开标时间地点

5.1 投标文件递交的截止时间及开标时间：2018年4月17日上午09:30整（北京时间）；

5.2 投标文件递交地点及开标地点：永城市公共资源交易中心（永城市经济技术开发区管理委员会东隔壁。）

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次公告在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《永城市公共资源交易中心》网上发布。

7、本次招标联系事项：

招 标 人：永城市日月湖开发管理委员会

联 系 人：黄先生

联系电话：18738009369

招标代理机构：河南天一工程管理有限公司

联 系 人：刘先生

电 话：18437039241

地 址：郑州市金水区财富广场2号楼13楼

2018年3月19日

第2章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：永城市日月湖开发管理委员会 联 系 人：黄先生 联系电话：18738009369 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南天一工程管理有限公司 联 系 人：刘先生 电 话：18437039241 |
| 3 | 项目名称 | 永城市日月湖佛光寺南侧海棠园绿化工程 |
| 4 | 建设地点 | 永城市日月湖景区内 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标内容 | 施工 |
| 8 | 计划工期 | 60日历天 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 拦标价 | 120万元 |
| 11 | 投标人资质条件 | 3.1投标人在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，且持有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、安全生产许可证，其经营范围必须包含园林绿化。 3.2投标企业须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；拟任项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证，并无在建工程； 3.3投标人须具有2015年1月1日以来不低于500万的类似工程业绩（以合同签订时间为准）； 3.4按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标；投标人应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询打印并将打印件加盖单位公章做在投标文件中。 3.5本项目不接受联合体投标； 3.6开标时须提交企业（或工程）所在地人民检察院或商丘市人民检察院出具的无行贿记录证明（查询日期发布公告之后，查询法人、项目经理、委托人）； |
| 12 | 是否接受联合体投标 | ■不接受。 □接受。 |
| 13 | 踏勘现场 | □组织。 ■不组织。 |
| 14 | 投标预备会 | □召开。 ■不召开。 |
| 15 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 16 | 分包 | □允许。 ■不允许。 |
| 17 | 偏离 | 细微偏离需说明理由，否则招标人不予接受。 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他有效正式函件，均是招标文件的组成部分。 |
| 19 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 20 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标人应将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，潜在投标人应在2018年4月13日16：00之前（以收款人到帐时间为准）从投标人的基本账户以银行转账方式交纳，否则视为投标保证金无效。招标人指定账户的账户名称、开户银行及账号如下： 投标保证金的金额：贰万肆仟元整（￥24000.00） 名称：永城市公共资源交易中心 账户：411453010100020201 开户行：中原银行股份有限公司商丘分行永城支行 注：投标人须将投标保证金交纳凭证(复印件)装订在投标文件内。 企业须再缴纳20%的资信金（总控制价的20%）（贰拾肆万元） |
| 21 | 签字或盖章要求 | 签字或盖章。 |
| 22 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 ，以及包含投标文件电子文档的U盘一个。 |
| 23 | 递交投标文件地点 | 同开标地点。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 25 | 评标委员会的组建 | - 评标委员会的构成：5人及以上； - 评标专家确定方式：开标前从相关专家库中随即抽取经济、技术相关专业5人 |
| 26 | 推荐中标候选人数 | 推荐中标候选人数：贰名； |
| 27 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金。 履约担保的金额：中标价格的5%。 |
| 28 | 需要补充的其他内容 |  |
| 29 | 类似项目 | 指工程内容或工程性质类似的项目。 |
| 30 | 原件 | ■提交。 □不提交。 |
| 31 | 招标代理费 | 招标代理服务费的收取，执行原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定，招标代理服务费由中标人支付。 |
| 32 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 33 | 质保期 | 一年 |
| 34 | 付款方式 | 本工程无预付款，自绿化竣工验收合格之日算起，在12个月成活养护期满，成活率达到98%时，付款至工程款的80%，经市审计局审计后，根据审计结算价支付剩余工程款 |

1.总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情况之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 本项目业主不组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10  投标预备会

本工程不召开投标预备会。

1.11  分包

本工程不允许分包。

1.12  偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）施工图纸或清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人获得招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。招标人自收到投标人对招标文件申请澄清或提出质疑之日起3日内作出答复。

2.2.2招标人对已发出的招标文件主动进行必要的澄清，澄清的内容可能影响投标文件编制的，应在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人并在公告媒体上发布变更公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间可根据需要相应延长。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人对已发出的招标文件主动进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，可根据需要延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

3.投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或合法的授权委托书；

（3）投标保证金证明；

（4）施工组织设计；

（5）工程预算书；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）原件的复印件；

（9）投标人须知规定的其他材料；

（10）投标企业承诺书。

3.2  投标报价

3.2.1投标报价的编制应依据：

（1）国家、省有关造价规定和招标文件的有关规定；

（2）国家技术标准和施工规范；

（3）施工设计图纸；

（4）图纸答疑

（5）自行确定的施工组织设计或方案；

（6）企业的技术与管理水平等；

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  中标通知书发出后5个工作日内，向未中标的投标人退换投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1  本次招标实行资格后审：评标前先进行资格审查，资格审查不合格的投标人的投标文件不进入评标环节；只有资格审查合格的投标人的投标文件才有资格进入评标环节。

3.5.2  资格审查的资料如下：

3.5.2.1  企业营业执照、资质证书、安全生产许可证；

3.5.2.2  企业拟投入本项目的工程师证；

3.5.2.3  法人证书或法人委托书、被委托人身份证、工程所在地或企业注册地的检察院或商丘市检察院出具的无行贿犯罪档案记录。

注：以上涉及到的证件及项目业绩合同等开标时以投标人出具的原件为准。凡发现有提供虚假材料的投标人，取消其投标资格，并扣罚投标保证金；若开标时企业相关资料原件交与上级主管部门年审，则由其上级主管部门出具相关证明以备查验。

3.6  备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应参照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件（包括正本、副本、修正报价书等，下同）应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确。投标文件应按招标文件要求签名并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4  投标文件正本1份， 副本4份，以及投标文件电子版一份（u盘），正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷分别胶结装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4.投标

4.1  投标文件的密封和标记识

4.1.1  投标文件的正本与副本及u盘应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”、“副本”、“U盘”字样，封套上还应写明以下内容：

（1）所投项目名称和采购编号、标段名称；

（2）投标人的名称和地址，并加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章；

（3）“在   年  月   日上午   整（北京时间）之前不准拆封”（投标截止时间）的声明。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交文件的先后顺序的逆序。

（6）设有拦标价的，公布拦标价；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6.评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1  定标方式

评标委员会推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人将对评审结果进行公示，公示媒体为发布招标公告的同一媒体，公示期为5个工作日。

7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起五日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8.重新招标和不再招标

8.1  重新招标

8.1.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

8.2  不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1  类似项目

类似项目的含义见投标人须知前附表。

10.2  原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“八、原件的复印件”所列清单提交原件，原件经查验后退回投标人。

10.3  招标代理费

招标代理费支付规定见投标人须知前附表。

10.4   承包方式

工程承包方式见投标人须知前附表。

第3章 评标办法

评标办法前附表

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标人 | 不允许 |
| 2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 工程师资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
| 3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（满分60分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 有效投标人的报价以评标基准价为基准，与评标基准价相比较：投标人投标报价与评标基准价相等者得50分；偏离评标基准价的相应扣减得分，正负偏离基准价的每偏离1%扣1分，偏离3%以上（不含3%）时，每再偏离1%在基准价的基础上扣2分，扣完为止，按比例进行扣减得分。 投标报价的偏差公式：偏差率=100%×（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价 |
| 2 | 企业业绩 | 3分 | 投标人2015年以来承担过类项工程造价500万元及以上类似工程项目施工的，每一项计1分；工程造价500万元以下的，每一项计0.5分，最多得3分。（以开标时提供的合同原件为得分依据） |
| 3 | 服务承诺 | 4分 | 质保期内服务承诺0～4分 |
| 4 | 财务状况 | 3分 | 近3年盈利者得3分；2年盈利者得2分；1年盈利者得1分；没有盈利的不得分。（以开标时提供的会计事务所出具的原件为得分依据） |
| 技术部分（满分40分） |  |  |  |
| 1 | 施工方案、方法 | 5分 | 主要施工方法或方案0～5分。 |
| 2 | 劳动力安排计划 | 5分 | 劳动力计划安排合理0～3分，项目部组织管理机构和人员配备0～2分。 |
| 3 | 质量保证体系及措施 | 5分 | 质量保证体系健全及质量保证措施满足质量要求者得4～5分，否则得0～4分； |
| 4 | 工期及保证措施 | 5分 | 工期满足要求、施工进度计划合理且有相应保证措施者得3～5分；基本满足要求者得1～3分；不满足要求者不得分。 |
| 5 | 安全生产及保证措施 | 5分 | 安全生产内容及相应保证措施完善的得3～5分，基本完善的得1～3分；不完善的不得分。 |
| 6 | 拟投入的主要设备 | 5分 | 拟投入的主要机械设备的数量、型号等方面能够满足施工要求者得3～5分，基本满足要求者得1～3分，不能满足需要者不得分。 |
| 7 | 建设文明工地措施 | 5分 | 建设文明工地内容及具体措施完善的得3～5分，基本完善的得1～3分，不完善的不得分。 |
| 8 | 施工进度计划表 | 1分 | 工期满足要求、有施工进度计划表得1分；没有不得分。 |
| 9 | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施 | 3分 | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施完善的得2～3分，基本完善的得1～2分。不完善的不得分。 |
| 10 | 投标文件编制 | 1分 | 投标文件内容完整、编排有序、无明显的文字、数字错误、印刷清晰的得1分，否则不得分。 |
| 注：评标基准价计算方法： 1、有效报价的确定：通过初审的投标人的投标报价在拦标价95～100％（含95％、100％）之间为有效投标报价。投标人的投标报价超过拦标价的为废标。 2、评标基准价=招标人拦标价的50％+所有有效投标报价算术平均值的50％。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（14）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会依据本章评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5  投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

3.5.1投标文件未按招标文件中规定加盖投标人公章及未经法定代表人或法定代表人委托的代理人签字或盖章的，委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)或其委托书没有委托代理人签字或盖章的；

3.5.2投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的；

3.5.3工程预算书封面未加盖造价工程师执业专用章或造价员执业资格专用章；

3.5.4资格审查不合格的；

3.5.5投标文件不写投标报价或投标报价超过工程拦标价的；

3.5.6不报工期或投标工期超过招标文件要求的；

3.5.7投标质量等级不能满足招标文件要求的；

3.5.8投标人未按招标文件要求提供投标保证金的；

3.5.9投标人以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的。

第4章 合同条款及格式（模板）

## 第1节  通用合同条款

## 本工程采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据《建设工程施工合同》的条目列出，与本章节序号无关。

## 第2节 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件（包括补充通知），4、本合同专用条款，5、双方有关工程的洽商、变更等书面通知或文件，6、本合同通用条款，7、标准规范及有关技术文件，8、工程量清单或预算书，9、图纸。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1语言文字：除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.2适用法律：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家的相关法律、法规。

2.3适用标准、规范

使用标准、规范的名称：招标文件中技术条款部分所涉及的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：

3、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名：                      职务：

发包人委托的职权：（1）在开工前和施工全过程中，检查用于工程的材料、设备，对不符合要求的有权拒绝使用；（2）签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工；（3）对承包人的检验、测试工作进行全面监理，有权利用施工单位或自备的测试仪器对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；（4）按施工程序，对每道工序，每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认，对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；（5）负责检查承包人的检验申请，对承包人施工的工程进行检验，监督承包商的施工管理和施工安全，控制和评价工程质量及工程进度，并作出反应；（6）现场核实工程数量，做好合同计量支付工作；（7）《公路工程施工监理规范》规定的其他监理职责。

需要取得发包人批准才能行使的职权： （1）工程量的增减；（2）隐蔽工程的验收签字。

4.2发包人驻派的工程师

姓名：                      职务：

职权： （1）全面熟悉合同条款、技术规范及图纸等合同文件，对合同执行过程中发生的问题及时采取措施解决，并上报；（2）在授权范围内，监督承包人和监理单位人员执行 相关合同及文件情况；（3）审查或处理承包人、监理人员的报告，报表及函件，并上报；（4）参与承包人的工地会议，研究和尽可能解决施工中的各种问题；（5）根据实际需要变更工程设计或工程量的增减，并上报。

5、项目经理

姓名：                      职务：

6、发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间： 开工前

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方负责协调，费用由承包方自理。

（3）图纸会审和设计交底时间：施工前5天

（4）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：     无

（5）双方约定发包人应做的其他工作：

7、承包人工作

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、施工、报表的名称及完成时间：按周提供工程施工资料及相应进度统计报表

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由于承包方不按安全施工程序引起的有关事故，由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自理

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人自理

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

9、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：无

四、质量与验检

五、安全施工

六、合同价款与支付

10、合同价款及调整

10.1本合同价款采用可调价格合同方式确定。

（1）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；②合同只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价格；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人按有关造价规则适当变更价格。

10.2双方约定合同价款的其他调整因素：①由发包人根据实际需要对原工程设计进行变更，导致工程量增减及工程造价的增减，从而进行合同价款调整；②发包人签证的工程量增减，对合同款进行调整；③以实际发生的工程量作为合同价款调整因素。

11、工程量确认

承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：对承包人已完成工程可交付使用后，提交报告。

12、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：完成工程量的50%，拨付工程款的40%；工程完成后，拨付工程款的70%；验收、结算完毕后，拨付结算金额的95%。其余工程款作为质量保证金，质保期后无质量问题余款付清。

七、材料设备供应

八、工程变更

13、工程设计变更

施工中如需对原工程设计进行变更，应由发包人、监理单位、施工单位及财政局主管科室共同签字盖章后生效因。变更导致工程量增减及工程价款增减，由发包人在工程竣工结算中，以承包人实际发生的工程数量进行结算。

九、竣工验收与结算

14竣工验收

承包人提供竣工资料的约定：贰份完整的竣工资料和竣工申请验收报告

15、竣工结算

发包人收到承包人递交的竣工申请验收报告及相关资料后28天内进行组织监理单位验收，按照协议书约定的专用合同条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算。

十、违约、索赔和争议

16、违约

16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用年第26.4款约定发包人违约应承担责任：发包人承担工期延误责任，应允许承包人顺延工期

16.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人应赔偿发包方由于拖延工期所带来的损失费，损失费计算方法为每拖延工期一天按工程总造价的万分之八/天记取

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人应无条件返修至合格并负责由此造成的损失

双方约定的承包人其他违约责任：承包方愿将工程总造价款的5%作为质量保修金，经竣工验收一年后，无质量问题，发包人一次付清

十一、其他

17、工程分包

非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或转包

18、合同份数

双方约定合同份数：一式五份，发包人四份，承包人一份

## 第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

第一部分   协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：     年  月   日。

竣工日期       年   月   日。

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额（大写）：           （人民币），￥：             元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件（包括补充通知）；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、工程量清单；

8、工程报价单或预算书；

9、图纸。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定自签订之日后生效。

发  包  人：（公章）

住      所：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

邮政编码：

承 包  人：（公章）

住      所：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开 户 银行：

账      号：

邮政编码：

# 第二卷

## 第5章 施工图纸或清单

（另册）

# 第三卷

# 第6章 技术标准和要求（合同技术条款）

以最新发布技术条款的为准。

# 第四卷

# 第7章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

采购编号：永财采购【2018】  号

招标编号：永公采【2018】   号

投标人：                             （单位盖章）

企业法人代表或其委托代理人：        （签名或盖章）

年        月         日

投 标 要 素 表

| 标段名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 建造师 | 姓 名 |  | 注册证号 |  |
| 企业注册地 |  |  |  |  |
| 及统一社会信用代码 |  |  |  |  |

投标人：                                （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：                 （签名或盖章）

年    月    日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或合法的授权委托书

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、工程预算书

六、项目管理机构表

七、资格审查资料

八、原件的复印件

九、其他材料

十、投标企业承诺书

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥           元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥          元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地      址：

网      址：

电      话：

传      真：

邮 政 编 码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（负责人） | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 | 按国家有关规定 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

注1：投标保证金采取汇票、电汇、支票的，附上述票据的复印件及开户许可证。

## 四、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2．施工组织设计除采用文字表述外一般需附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的劳动力计划表

附表二  拟投入本标段的主要施工机械及进场计划

附表三  计划开工日期、完工日期和施工进度图

附表四  施工总平面图

附表一：劳动力计划表

劳动力计划表（格式）

| 工种 人数 |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                （单位盖章）

法定代表人（或被授权代理人）：           （签名或盖章）

年    月    日

附表二：投入本标段的主要施工设备表

投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                （单位盖章）

法定代表人（或被授权代理人）：           （签名或盖章）

年    月    日

附表三：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

计划开工日期、完工日期和施工进度图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示。

附表四  施工总平面图

## 五、工程预算书

## 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 证号 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 执业或职业证号 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员指技术负责人及其它主要技术人员。相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

## 七、资格审查资料

（一）投标人人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

（二）近3年财务状况表

1.财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

（三）近3年完成的类似项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 |

注：相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

## 八、原件的复印件

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 授权委托书及委托代理人身份证 |  |
|  | 营业执照 |  |
|  | 资质证书 |  |
|  | 安全生产许可证 |  |
|  | 近3年经审计的财务会计报表 |  |
|  | 近3年已完成的类似项目业绩 |  |
|  | 项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证书 |  |
|  | 工程所在地或企业注册地的检察院或商丘市检察院出具的无行贿犯罪档案记录 |  |
|  | 其它 |  |

## 九、其他材料

## 十、投标企业承诺书（实质性要求）

致：（招标人全称）

1.我单位参加的（招标人全称）的（所投工程名称）工程施工招标投标中所提交的所有资料都是真实的、有效的。如有虚假，我单位愿意接受招标单位作出的取消投标或中标资格的处理决定，同时愿意接受建设行政主管部门依法作出的其他行政处罚意见。

2.在本次投标过程中，我方保证没有出租、出借企业营业执照、资质证书等证件；我方保证没有伪造身份证、建造师证件及其他证件。否则，由有关建设行政主管部门记入不良行为记录，并在网上予以公布。

3.若我单位中标，我方保证不以任何形式转包给其他单位，保证建造师和项目部全体成员到位。如有转包给其他单位或临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，建造师和项目部全体成员不到位情况，招标人有权终止施工合同，履约保证金不予退还，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。

4.若我单位中标，我单位拟定的施工建造师及技术负责人、施工员、预算员、安全员、材料员、质检员、资料员等坚守岗位，并将上述人员的相关证件放置在招标人处，直至本工程施工完毕。在施工过程中上述人员不得更换，否则项目部成员每涉及一人，投标人向招标人支付2000元的违约金；若更换建造师，投标人向招标人支付10000元的违约金，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。

5.若我单位中标，我方保证项目部全体成员在施工现场办公每周不少于5天，不擅离职守，否则，建造师和技术负责人每人次缺岗一天向招标人支付5000元的违约金，项目部其他成员每人次缺岗一天向招标人支付3000元的违约金。对于不能胜任该工程的施工管理人员，招标人有权提出撤换要求，我方保证及时更换，并且愿意承担由此给招标人造成的一切经济损失。

6.我方保证项目部成员全部到位，否则，招标人有权终止合同，并且愿意承担由此给招标人造成的一切经济损失。

投标人：     （盖章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日  期：     年    月    日